**Глава 1. Исследования и аналитика**

**Желания:** подстричься, привести в порядок свой внешний вид.

**Что для этого нужно:** адекватно расположенная кнопка «записаться» на видном месте, на главном экране доступ к информации о барберах, информация о самом барбершопе, расположение, фото, услуги и цены, примеры работ, контакты

Метрики Google Analytics, Яндекс Метрики недоступны.

Иногда сайты конкурентов тормозят, неадаптивны.

Планы на развитие ...

**Глава 2. Проектирование**

*Формирование диаграммы связей – mindmap:* готово  
*SEO ключи:*

Барбершоп, барбершоп СПБ, барбершоп Санкт-Петербург, стрижка

*Построение Customer Journey Map:* проверка юзабилити

*Подготовка moodboard:* почти готово

*Создание прототипа:* в процессе

*Описание всех сущностей проекта:* почти готово

**Глава 3. Разработка**

*Построение схемы базы данных:* ...

*Разработка страниц и каталогов:* не готово

*Интеграция с CRM-системами и подключение внешних сервисов:* не готово

*Тестирование:* не готово

*Исправление багов:* не готово

*Просмотр всех страниц с различных устройств, с разных браузеров, при различном разрешении:* не готово

*Проверка корректности ссылок, работоспособности форм:* не готово

*Отрабатывание множества сценариев поведения пользователей:* не готово

*Исправление всех обнаруженных багов:* не готово

**Глава 4. Ввод в эксплуатацию**

*Установка необходимого программного обеспечения на боевой сервер, его настройка на максимальную эффективность и чтобы вся система работала стабильно:* не готово

*Разворачивание сайта либо вручную, либо при помощи сервера CI. Снова проверка, чтобы все работало так, как должно:* не готово

*Настройка автоматического создания резервных копий, чтобы быстро и с минимальными потерями восстановить базу данных, настройки и содержимое сайта, если произойдет сбой или хакерская атака:* не готово

*Выстраивание системы защиты от вредоносной активности: настройка файерволла, ведение контроля доступов, блокировка ботнетов и прочих источников вредоносного трафика, защита сайта от DDoS-атак:* не готово

*Выбор хостинга, заказ SSL-сертификата:* не готово